2017年度评估中心科研生产月度报告（10月）

备注：1、“项目完成情况”栏：请对照“项目控制重要进度节点”中的进度一一对应编制；

2、“关键节点是否完成”栏：只填写是或否。

项目承担部门：评估中心

| **序号** | **项目名称** | **关键节点** | **项目控制重要进度节点** | **项目完成情况** | **关键节点是否完成** | **原因说明** | **是否**  **调整** | **计划处考核意见** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法规标准系统开发 | 2017年12月10日，所内审查法规标准系统需求及设计文件 | 2017年12月10日，所内审查法规标准系统需求及设计文件 | 已编制完成需求分析说明书，正在编写详细设计及数据库设计说明书，计划于11月30日开展需求及设计文件评审工作 | 无关键节点 | 无 | 否 |  |